RELATÓRIO MENSAL

Junho de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: Mauro Honorato da Silva Nome Fantasia: Mauro Honorato da Silva |  |  | ## Referente: junho 2026 |
|  |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Mauro Honorato da Silva |  |  |
| INTRODUÇÃO Este relatório apresenta o resumo da visita técnica realizada na frente de trabalho. A finalidade desta avaliação foi verificar as condições de segurança, saúde ocupacional e infraestrutura do local, visando garantir a adequação às normas vigentes e a integridade dos colaboradores. |  |  |  |  |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 12/06/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | SEXTA-FEIRA |  |
| OBJETIVO DA AUDITORIA Avaliar as condições da área de vivência frente às normas de segurança e higiene, verificando a persistência de pendências relatadas anteriormente e a necessidade de adequações imediatas para o retorno das atividades. Quadro de Evolução das Pendências Pendência (Maio); Ação Definida (Maio); Status (Junho); Observações. Área de Vivência (tomada pelo mato, cadeiras quebradas); Roçada e limpeza geral da estrutura; substituição de cadeiras.; Adequado; Na visita de 26/06, a área de vivência estava regularizada e com assentos adequados.. Instalações Sanitárias (sem água/insumos); Abastecimento de água e reposição de insumos.; Pendente; Persiste a falta de água no reservatório e falta de insumos (papel) na vistoria de 30/06.. Sinalização de Segurança; Instalação de placas "Homens e Máquinas Trabalhando".; Pendente; Necessária instalação urgente nas estradas dos talhões de derrubada.. Armazenamento de Combustível; Acondicionamento em bacia de contenção.; Adequado; Não houve reincidência desta irregularidade nos registros fotográficos de junho.. Mesa de Refeições; Higienização e adequação estrutural.; Pendente; Na vistoria de 30/06, a mesa foi relatada como suja, mantendo risco de contaminação.. Detalhamento da Situação em Junho - O que foi devidamente adequado: A área de vivência, que apresentava abandono severo e mato excessivo em maio, foi limpa e mobiliada com assentos adequados, conforme constatado na vistoria de 26/06. O armazenamento irregular de galões de combustível foi corrigido. - O que permanece pendente e novos prazos: - Área de Vivência (Banheiro e Mesa): Persistem falhas graves de higiene (falta de água no reservatório, falta de insumos e mesa suja). A necessidade de adequação permanece como IMEDIATA. - Segurança Operacional: A sinalização nas estradas dos talhões para atividades de derrubada de árvores ainda não foi implementada. A adequação é IMEDIATA para prevenir acidentes. - Segurança Alimentar: O protocolo de transporte de marmitas (preparadas às 05h00 e consumidas às 11h30) continua sem solução, apresentando risco sanitário. Prazo para revisão: IMEDIATO. BASE LEGAL E REFERÊNCIAS NORMATIVAS - NR-06: Equipamentos de Proteção Individual (EPI); - NR-31: Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. METODOLOGIA DA AUDITORIA Inspeção visual e observação das condições de infraestrutura da área de vivência. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES AUDITADAS No momento da inspeção, não estava sendo realizada atividade operacional. A avaliação concentrou-se na vistoria das condições gerais da área de vivência e instalações sanitárias. DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO A análise documental concentrou-se na verificação de certificados de treinamentos e termos de responsabilidade de fornecimento de EPIs. 1.1 Situação Documental - Treinamentos: Os colaboradores Rafael Sousa Santos, Mayko Enrique da Silva Costa e Lucas Germano da Silva possuem certificados de treinamentos válidos referentes às normas NR-06 (Equipamento de Proteção Individual) e NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), realizados em fevereiro de 2025. O colaborador Everaldo da Silva possui certificado de treinamento em NR-31.12 (Segurança na Operação de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas), realizado em fevereiro de 2025. - Fichas de EPI: Foram apresentados Termos de Responsabilidade para o fornecimento de EPIs de Mayko Enrique da Silva Costa e Lucas Germano da Silva, com registros de entrega datados de maio e agosto de 2025, respectivamente. 1.2 Pendências e Atualizações Documento; Situação; Ação Necessária. Treinamentos (NR-06, NR-12, NR-31.12); Vigentes (realizados em 2025); Monitorar data de vencimento para futuras reciclagens conforme cronograma da empresa.. Fichas de EPI; Desatualizadas/Incompletas; É necessário atualizar as fichas de entrega de EPI para o ano de 2026 e assegurar que todos os funcionários possuam os registros devidamente assinados.. Documentos Legais (ASO, PGR, PCMSO); Não apresentados; É imprescindível solicitar a apresentação dos ASOs (Atestados de Saúde Ocupacional) e programas legais (PGR/PCMSO) para conferência de validade.. Ordens de Serviço; Não apresentados; Solicitar a apresentação das Ordens de Serviço atualizadas para cada função auditada.. Considerações Finais sobre a Documentação: Embora os treinamentos básicos estejam documentados, há uma necessidade crítica de atualização das fichas de EPI para o ciclo anual vigente (2026) e a apresentação imediata dos ASOs e programas legais obrigatórios, que não foram disponibilizados durante esta inspeção. A falta de comprovação atualizada de exames médicos e das ordens de serviço constitui uma pendência que deve ser sanada para garantir a regularidade legal da frente de trabalho. INFRAESTRUTURA E ÁREAS DE VIVÊNCIA Foram constatadas as seguintes irregularidades, persistentes desde o último relatório: - Mobiliário: Cadeiras quebradas e sem condições de uso, necessitando de substituição/adequação de cadeiras e mesas. - Instalações Sanitárias: Ausência de água no banheiro, tampa do vaso sanitário danificada, ausência de insumos básicos (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) e danos no encanamento. - Sinalização: Ausência de placas de sinalização no local. ASPECTOS AMBIENTAIS Riscos Biológicos e Interação com a Fauna Local (Impacto no Trabalhador): - Vulnerabilidade a Animais Peçonhentos: Pela característica do trabalho em áreas de mata, pasto e solo natural, há o risco constante de contato com animais peçonhentos (como cobras, escorpiões e aranhas). Esse aspecto ambiental é agravado criticamente pelo fato de os colaboradores operarem sem o uso de perneiras de proteção, aumentando drasticamente o risco de acidentes biológicos. - Exposição Ocupacional a Intempéries: A execução das tarefas ocorre integralmente a céu aberto, expondo os colaboradores de forma direta à radiação solar contínua, poeira suspensa e variações climáticas, sem o suporte de proteção coletiva (abrigo). Saneamento e Higiene Ambiental: - Ausência de Banheiros e Descarte de Dejetos: Devido à falta de uma área de vivência com instalações sanitárias adequadas na frente operacional, os trabalhadores ficam expostos à necessidade de realizar suas funções fisiológicas diretamente no meio ambiente (céu aberto). Essa prática causa impacto ambiental de contaminação localizada do solo e atrai vetores de doenças, ferindo as diretrizes básicas de saneamento rural. CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES Descrição; Risco; Recomendação. Cadeiras quebradas; Ergonômico; Substituição imediata das cadeiras e adequação da mesa.. Condições do banheiro; Sanitário/Higiene; Reparo no encanamento, troca da tampa e reposição de insumos.. Ausência de sinalização; Segurança; Instalação de placas de sinalização conforme norma.. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS Realizar a manutenção corretiva imediata dos itens apontados. O proprietário, Sr. Mauro, foi notificado de que a frente de trabalho está com o retorno das atividades bloqueado até a efetiva resolução das pendências constatadas. PLANO DE AÇÃO Não Conformidade; Ação Corretiva; Responsável; Prazo; Status. Falta de EPIs; Fornecimento e treinamento de uso; Supervisão; Imediato; Pendente. Risco na operação; DDS sobre riscos da tarefa; Segurança; Imediato; Pendente. CONCLUSÃO As condições atuais da área de vivência são inadequadas para o uso. O proprietário comprometeu-se com as adequações e com a manutenção da limpeza e organização constantes. O local passará por nova vistoria antes da liberação para o retorno das atividades, sendo necessário o acompanhamento futuro. |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO. |

2ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 26/06/2026; DIA DA SEMANA:; SEXTA-FEIRA. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES AUDITADAS / CONDIÇÕES OPERACIONAIS Durante a auditoria realizada, foram constatadas as seguintes condições e atividades: - Infraestrutura e Áreas de Vivência: Foi verificado que a área de vivência encontra-se em conformidade com as normas vigentes. Dentre as melhorias implementadas, destaca-se a disponibilização de assentos (cadeiras) adequados para o conforto dos colaboradores, estando a área totalmente regularizada. - Status das Atividades em Campo: Em entrevista com o proprietário, Sr. Mauro, foi reportada a ausência das equipes na fazenda no dia da auditoria. - Justificativa Operacional: Segundo o relato do proprietário Mauro, a suspensão das atividades no local foi motivada exclusivamente por condições climáticas adversas (mau tempo), que impediram a execução segura das tarefas planejadas..

3ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 30/06/2026; DIA DA SEMANA:; TERÇA-FEIRA. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES AUDITADAS / CONDIÇÕES OPERACIONAIS Durante a vistoria realizada na unidade, foram verificados os seguintes pontos relativos às condições operacionais e de trabalho das equipes (colaboradores: Lucas Germano e Everaldo da Silva): - Área de Vivência e Refeições: - A área de vivência é o local designado para a realização das refeições dos colaboradores. - Foi identificada uma irregularidade no manejo da alimentação: os alimentos são preparados/trazidos de casa às 05h00 e consumidos apenas entre 11h30 e 12h00, o que apresenta risco sanitário devido ao tempo prolongado de exposição fora de refrigeração. - No momento da inspeção, constatou-se a ausência de lixeira no local, bem como a falta de água no reservatório do banheiro. O proprietário foi notificado e comprometeu-se a realizar a adequação imediata desses itens. - Foi observada a ausência de insumos básicos (papel higiênico) no banheiro da área de vivência. - Sinalização e Segurança Operacional: - Para as atividades de supressão vegetal (derrubada de árvores) realizadas nos talhões, é obrigatória a instalação de sinalização ostensiva nas estradas de acesso. - Recomenda-se a colocação de placas informativas/avisos de segurança em todos os pontos de acesso à área de corte, a fim de evitar a circulação de terceiros e prevenir acidentes. 4. Plano de Ação / Recomendações Com base no exposto, solicitam-se as seguintes providências imediatas: Ponto de Atenção; Ação Necessária; Prazo. Banheiro; Realizar a manutenção do reservatório de água e abastecimento de insumos (papel higiênico).; Imediato. Resíduos; Instalar lixeiras adequadas na área de vivência.; Imediato. Segurança; Implementar sinalização de advertência nas estradas próximas aos talhões de derrubada.; Imediato. Alimentação; Revisar o protocolo de armazenamento ou fornecimento da alimentação para garantir a segurança alimentar dos colaboradores.; Imediato. Boas Práticas e Pontos Positivos Observados Apesar das pendências críticas na infraestrutura sanitária e sinalização, destacam-se os seguintes pontos positivos durante as visitas de junho: - Comprometimento com a Estrutura Física: Observou-se uma evolução clara na organização da área de vivência em comparação ao estado de abandono registrado em maio, demonstrando capacidade de execução por parte da gestão quando orientada. - Gestão de Insumos Inflamáveis: A correção do armazenamento de combustível (galões) indica que os riscos de incêndio florestal e contaminação química foram mitigados nesta frente de trabalho. - Abertura ao Diálogo: O proprietário tem mantido diálogo constante com a equipe de segurança, demonstrando ciência das irregularidades apontadas e compromisso com o processo de adequação. Recomendação Final: A continuidade do cronograma de adequações é obrigatória para a manutenção das atividades. Recomenda-se um monitoramento quinzenal focado exclusivamente nas instalações sanitárias e na implementação da sinalização florestal até que todos os itens estejam 100% regularizados..

| Bruno do Nascimento Miranda Téc. de Seg. do Trabalho |  | Cássia Francine Zacarim Téc. de Seg. do Trabalho |  | Mauro Honorato Responsável (Terceiro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SESTR Santa Vergínia