RELATÓRIO MENSAL

Agosto de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: Eloisio de Souza Nome Fantasia: Tochio Terraplanagem |  |  | ## Referente: agosto 2026 |
| Logo da empresa |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Eloisio de Souza |  |  |
| INTRODUÇÃO Este relatório técnico apresenta o acompanhamento das condições de Segurança e Saúde Ocupacional observadas durante a visita de campo realizada. A avaliação concentrou-se na utilização de Equipamentos de Proteção Individual pelo colaborador Otavio e nas condições de operação do trator Valtra A750. |  |  |  |  |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 13/08/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | QUINTA-FEIRA |  |
| OBJETIVO DA AUDITORIA Realizar avaliação das condições de segurança e saúde ocupacional durante a execução da terraplanagem, com foco nas condições de infraestrutura e locais de refeição oferecidos aos colaboradores. Quadro de Acompanhamento: De Agosto Pendência identificada; Status; Ação definida; Prazo. Trator sem cabine fechada, possuindo apenas teto de proteção; Pendente; Avaliar tecnicamente a adequação do trator à atividade e providenciar cabine fechada ou outra medida de proteção contra intempéries, projeção de materiais e demais riscos operacionais; Imediato. Colaborador Otavio sem perneira; Pendente; Fornecer perneira adequada e exigir sua utilização durante as atividades de campo; Imediato. Colaborador Otavio sem abafador de ruído; Pendente; Fornecer protetor auditivo adequado ao nível de ruído da atividade e fiscalizar seu uso; Imediato. Colaborador Otavio sem óculos de segurança; Pendente; Fornecer óculos de segurança com proteção lateral e exigir o uso durante a operação e movimentação de materiais; Imediato. ASO realizado em 07/07/2025; Vencido / Pendente de renovação; Agendar e realizar novo exame ocupacional, emitindo ASO atualizado antes da continuidade das atividades; Imediato. Falta de comprovação documental da regularização dos EPIs; Pendente; Registrar a entrega dos equipamentos, realizar orientação formal e manter ficha de controle assinada pelo colaborador; Até a próxima auditoria. Fiscalização do uso correto dos EPIs; Pendente; Implantar conferência diária dos equipamentos antes do início das atividades, com acompanhamento da liderança; Imediato e contínuo. Verificação das condições de segurança do trator; Pendente; Realizar inspeção do trator, registrar as condições encontradas e corrigir eventuais irregularidades antes da operação; Antes da próxima utilização. BASE LEGAL E REFERÊNCIAS NORMATIVAS NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI). NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E OPERAÇÕES Uso de Equipamentos de Proteção Individual Durante a inspeção, constatou-se que o colaborador Otavio encontrava-se executando suas atividades sem os equipamentos de proteção individual necessários, especificamente: sem perneira, sem abafador de ruído e sem óculos de segurança. A situação caracteriza não conformidade e expõe o trabalhador a riscos de impacto e projeção de partículas, ruído ocupacional, cortes, perfurações, abrasões e acidentes envolvendo membros inferiores. Providenciar imediatamente os EPIs adequados e em condições de uso. Orientar formalmente o colaborador quanto à obrigatoriedade de utilização dos equipamentos durante toda a atividade. Impedir o início ou a continuidade da atividade sem a devida proteção. Registrar a entrega, a orientação e a fiscalização do uso dos EPIs. Condições do trator Foi observado o trator Valtra A750 sem cabine fechada. O equipamento é totalmente aberto, dispondo apenas de teto de proteção, conforme registro fotográfico da inspeção. Essa condição deve ser avaliada de acordo com os riscos existentes no local e na atividade, especialmente quanto à exposição do operador a intempéries, poeira, ruído, projeção de partículas e demais agentes presentes na operação. PLANO DE AÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS Ação corretiva; Responsável; Prazo; Status. Fornecer perneira, abafador de ruído e óculos de segurança ao colaborador Otavio; Empresa; Imediato; Pendente. Realizar orientação formal e registrar a ciência do colaborador; Liderança operacional; Imediato; Pendente. Avaliar as condições de segurança do trator aberto e a necessidade de medidas complementares; Manutenção / Segurança do Trabalho; Imediato; Pendente. Área de Vivência - Instalação de abrigo ou módulo móvel; Empresa; Pendente; 30 dias. Manter os registros ocupacionais atualizados, incluindo o ASO realizado em 07/07/2025; Empresa; Conforme rotina; Conforme. RECOMENDAÇÕES AO COLABORADOR Utilizar obrigatoriamente os EPIs fornecidos pela empresa durante toda a jornada e em todas as etapas da atividade. Não iniciar nem continuar a operação sem perneira, abafador de ruído e óculos de segurança, quando exigidos pela avaliação de risco. Comunicar imediatamente ao responsável a falta, o dano ou a inadequação de qualquer equipamento. Cumprir as orientações da liderança e participar dos treinamentos de segurança. Interromper a atividade e solicitar orientação sempre que identificar condição insegura. CONCLUSÃO A inspeção realizada em 13/08/2026 identificou não conformidade relacionada à ausência de equipamentos de proteção individual pelo colaborador Otavio, que foi observado sem perneira, abafador de ruído e óculos de segurança. Recomenda-se a correção imediata, com fornecimento dos equipamentos, orientação formal e fiscalização contínua. Também foi constatado que o trator Valtra A750 não possui cabine fechada, sendo constituído por estrutura aberta com teto de proteção. A empresa deverá avaliar os riscos decorrentes dessa condição e implementar as medidas necessárias para garantir a segurança e a saúde do operador. Registra-se, para fins de acompanhamento ocupacional, que o ASO do colaborador foi realizado em 07/07/2025. Na próxima visita, recomenda-se apresentar os comprovantes de entrega e orientação dos EPIs, bem como a avaliação e eventual regularização das condições de segurança do trator. REGISTRO FOTOGRÁFICO. _______________________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS. |